|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **УКРАЇНА**  **ХАРКІВСЬКА МІСЬКА**  **РАДА**  **ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  **АДМІНІСТРАЦІЯ ОСНОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ**  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ | **УКРАИНА**  **ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ**  **ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ОСНОВЯНСКОГО РАЙОНА**  **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ** | |  |

**Н А К А З**

21.05.2018 № 120

Про підготовку закладів освіти

Основ’янського району

до роботи в осінньо-зимовий

період 2018-2019 років

На виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.05.2018 № 301 «Про підсумки роботи за минулий зимовий сезон та підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр.», з метою своєчасної підготовки закладів освіти Основ’янського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, на підставі п. 7.1. Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики України та Міністерством з питань житлово-комунального господарства України №620/378 від 10.12.2008,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за підготовку закладів освіти Основ’янського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років начальника господарчої групи Управління освіти Торяник Т.В.

2. Начальнику господарчої групи Торяник Т.В.:

2.1. Проводити щомісячні наради з керівниками закладів освіти з питань проведення капітальних ремонтів, підготовки закладів до нового опалювального сезону.

Червень-серпень 2018 року

2.2. Здійснювати контроль за ходом проведення капітальних ремонтів.

Червень-серпень 2018 року

2.3. Здійснювати контроль за ходом підготовки та здачі систем опалення теплопостачальним організаціям згідно з наданими графіками.

Червень-серпень 2018 року

1. Керівникам закладів освіти Основ’янського району:
   1. Вживати необхідні заходи щодо забезпечення безперебійного та ефективного функціонування систем електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення згідно з нормативними вимогами за рахунок власних коштів, коштів передбачених бюджетом міста Харкова на 2018 рік.

Протягом року

* 1. Виконати першочергові заходи щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період у межах коштів, передбачених бюджетом та за рахунок залучених коштів.

До 20.08.2018

* 1. Провести згідно з графіками своєчасну повірку та ремонт приладів обліку електро-, газо-, тепло-, водопостачання.
  2. Підготувати та здати системи опалення закладів теплопостачальним організаціям.

До 01.09.2018

* 1. Щоп’ятниці до 10-00 інформувати Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради про хід проведення капітальних ремонтів.

Червень-серпень 2018 року

1. Завідувачу ЛКТО Остапчук С.П.. розмістити цей наказ на сайті Управління освіти.

До 25.05.2018

1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти О.С.Нижник

З наказом ознайомлені:

Прохоренко О.В.

Торяник Т.В.

Остапчук С.П.

Лашина Н.В.

Ковтун